Aplikacja do monitorowania nieobecności

Backlog produktowy — epiki i historyjki użytkownika

Wersja 1.0 — 22 czerwca 2026

Wyprowadzony z dokumentu „Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne v2.0”.

# Spis treści

# Wprowadzenie

Backlog porządkuje zakres aplikacji w 11 epików i 67 historyjek użytkownika. Każda historyjka zawiera opis w formacie „Jako… chcę… aby…”, kryteria akceptacji, priorytet (MoSCoW), szacunek złożoności (story points), przypisanie do fazy oraz odniesienie do wymagania (FR/NFR). Wersja arkuszowa (.xlsx) jest przygotowana pod import do JIRA.

Priorytet (MoSCoW): Must — konieczne w MVP · Should — Faza 2 · Could — Faza 3/docelowo · Won’t — poza MVP. Story points — skala Fibonacciego (1–13), do kalibracji przez zespół.

# Podsumowanie epików

| Epik | Nazwa | Historyjki | Story points | MVP / razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Rejestracja i zarządzanie nieobecnościami | 11 | 47 | 6 / 11 |
| E2 | Wyliczenia, pula i balans | 10 | 48 | 6 / 10 |
| E3 | Kalendarz i widoki zespołu | 5 | 23 | 2 / 5 |
| E4 | Planowanie capacity i sprinty | 4 | 18 | 3 / 4 |
| E5 | Powiadomienia | 4 | 12 | 1 / 4 |
| E6 | Raporty i eksport | 6 | 31 | 3 / 6 |
| E7 | Administracja | 7 | 37 | 6 / 7 |
| E8 | Uprawnienia, role i logowanie | 5 | 25 | 5 / 5 |
| E9 | Audyt i historia | 2 | 8 | 0 / 2 |
| E10 | Bezpieczeństwo i zgodność (RODO) | 4 | 16 | 3 / 4 |
| E11 | Platforma i wymagania niefunkcjonalne | 9 | 40 | 5 / 9 |
|  | RAZEM | 67 | 305 |  |

# E1 — Rejestracja i zarządzanie nieobecnościami

Cel epiku: Pracownicy samodzielnie wpisują i edytują nieobecności bez blokad pliku.

US-A1  ·  Samoobsługowy wpis nieobecności

Jako pracownik (UoP/B2B/OUT) chcę wpisać własną nieobecność (typ, data od–do), aby zaplanować dni wolne bez plików Excel.

Kryteria akceptacji:

- Formularz dostępny po zalogowaniu

- Od logowania do zapisu maks. 3 kliknięcia

- Wpis zapisywany i widoczny natychmiast

Priorytet: Must    Story points: 5    Faza: MVP    Ref.: FR-A1

US-A2  ·  Wpis przez zakres dat z pomijaniem weekendów i świąt

Jako pracownik chcę podać zakres dat i mieć policzone tylko dni robocze, aby nie liczyć ręcznie weekendów i świąt.

Kryteria akceptacji:

- Weekendy nie są naliczane

- Dni z tabeli świąt nie są naliczane

- Liczba dni roboczych pokazana przed zapisem

Priorytet: Must    Story points: 5    Faza: MVP    Ref.: FR-A2

US-A3  ·  Obsługa niepełnych dni (pół dnia / godziny)

Jako pracownik chcę wpisać pół dnia (AM/PM) lub konkretne godziny, aby odwzorować krótsze nieobecności w systemie 8-godzinnym.

Kryteria akceptacji:

- Wybór AM/PM lub zakresu godzin

- Przeliczenie na ułamek dnia w balansie i capacity

Priorytet: Should    Story points: 5    Faza: Faza 2    Ref.: FR-A3

US-A4  ·  Edycja i usuwanie własnych wpisów

Jako pracownik chcę edytować lub usunąć swój wpis, aby poprawić pomyłkę bez udziału innych.

Kryteria akceptacji:

- Edycja/usuwanie tylko własnych wpisów

- Balans i capacity aktualizują się < 1 s

Priorytet: Must    Story points: 3    Faza: MVP    Ref.: FR-A4

US-A5  ·  Korekta wpisów zespołu przez lidera

Jako lider chcę poprawić wpis członka zespołu na etapie weryfikacji, aby skorygować błędy bez czekania na pracownika.

Kryteria akceptacji:

- Lider edytuje wpisy tylko w swoim zespole

- Zmiana odnotowana w historii (FR-I1)

Priorytet: Should    Story points: 3    Faza: Faza 2    Ref.: FR-A5

US-A6  ·  Wielodostęp w czasie rzeczywistym

Jako zespół chcę wpisywać nieobecności równocześnie z innymi, aby uniknąć blokad i „kolejek” znanych z Excela.

Kryteria akceptacji:

- Brak blokad typu check-out

- Równoczesne zapisy nie powodują utraty danych ani konfliktów

Priorytet: Must    Story points: 8    Faza: MVP    Ref.: FR-A6

US-A7  ·  Walidacja wpisu

Jako pracownik chcę otrzymać czytelny komunikat przy błędnym wpisie, aby uniknąć przekroczenia puli i kolizji.

Kryteria akceptacji:

- Kontrola przekroczenia puli, kolizji i zakresu dat

- Zapis zablokowany do czasu poprawy

- Komunikat wskazuje konkretny problem

Priorytet: Must    Story points: 3    Faza: MVP    Ref.: FR-A7

US-A8  ·  Wybór typu nieobecności z listy

Jako pracownik chcę wybrać typ nieobecności z listy administratora, aby umożliwić właściwe wyliczenia (np. L4).

Kryteria akceptacji:

- Lista typów konfigurowalna przez admina

- Prezentacja w UI jednolita niezależnie od typu (D1)

Priorytet: Should    Story points: 2    Faza: MVP    Ref.: FR-A8

US-A9  ·  Proaktywna asysta przy wpisie

Jako pracownik chcę widzieć dostępny balans i kolizje przed zapisem, aby ograniczyć liczbę błędnych wpisów.

Kryteria akceptacji:

- Dostępny balans i skutek wpisu widoczne na żywo

- Dni niedostępne wyróżnione

- Ostrzeżenie o kolizji przed zapisem

Priorytet: Should    Story points: 5    Faza: Faza 2    Ref.: FR-A9

US-A10  ·  Operacje masowe

Jako lider / administrator chcę wpisać nieobecność dla wielu osób naraz, aby obsłużyć np. wyjazd całego squadu jednym działaniem.

Kryteria akceptacji:

- Jeden formularz tworzy wpisy dla wielu osób

- Walidacja wykonywana per osoba

Priorytet: Could    Story points: 5    Faza: Faza 3    Ref.: FR-A10

US-A11  ·  Potwierdzenia i cofanie operacji

Jako pracownik chcę potwierdzać usuwanie i móc cofnąć ostatnią operację, aby uniknąć przypadkowej utraty wpisu.

Kryteria akceptacji:

- Usunięcie wymaga potwierdzenia

- Funkcja „cofnij” przywraca wpis i balans

Priorytet: Should    Story points: 3    Faza: Faza 2    Ref.: FR-A11

# E2 — Wyliczenia, pula i balans

Cel epiku: Poprawne, odrębne liczenie urlopu dla UoP i B2B/OUT wraz z przypadkami brzegowymi.

US-B1  ·  Odrębne reguły liczenia UoP vs B2B/OUT

Jako system chcę liczyć dni wg roku kalendarzowego (UoP) i budżetowego (B2B/OUT), aby zapewnić poprawne salda dla obu form (warunek akceptacji).

Kryteria akceptacji:

- UoP rozliczany w roku kalendarzowym

- B2B/OUT w roku budżetowym (−1 mc)

- Właściwy okres dobierany wg formy zatrudnienia

Priorytet: Must    Story points: 8    Faza: MVP    Ref.: FR-B1

US-B2  ·  Licznik na żywo: pula / wykorzystano / pozostało

Jako pracownik chcę widzieć aktualny licznik wykorzystania, aby wiedzieć ile dni zostało do rozplanowania.

Kryteria akceptacji:

- Trzy wartości: pula, wykorzystano, pozostało

- Aktualizacja < 1 s po zmianie wpisu

Priorytet: Must    Story points: 5    Faza: MVP    Ref.: FR-B2

US-B3  ·  Pula urlopu: globalna + korekta indywidualna

Jako administrator chcę ustawić pulę globalnie i korygować ją per osoba, aby zarządzać limitami bez integracji z TETA.

Kryteria akceptacji:

- Pula globalna propaguje się do pracowników

- Korekta indywidualna nadpisuje wartość globalną

Priorytet: Must    Story points: 5    Faza: MVP    Ref.: FR-B3

US-B4  ·  Urlop zaległy i minimum do pozostawienia

Jako pracownik (UoP) chcę widzieć urlop zaległy i minimum do pozostawienia, aby planować wykorzystanie zgodnie z zasadami.

Kryteria akceptacji:

- Balans uwzględnia urlop zaległy

- Minimum do pozostawienia wyróżnione

Priorytet: Should    Story points: 3    Faza: Faza 2    Ref.: FR-B4

US-B5  ·  Algorytm L4 (capacity, bez obniżania puli)

Jako system chcę traktować L4 dla UoP jako wpływające na capacity, lecz nie na pulę urlopu, aby poprawnie odwzorować chorobowe.

Kryteria akceptacji:

- Wpis L4 zmniejsza dostępność w capacity

- Wpis L4 nie pomniejsza puli urlopu UoP

Priorytet: Must    Story points: 3    Faza: MVP    Ref.: FR-B5

US-B6  ·  Wymiar B2B/OUT ustalany per okres

Jako administrator chcę ustawić wymiar B2B/OUT dla danego okresu, aby odwzorować różny wymiar (np. odbiory za święta).

Kryteria akceptacji:

- Wymiar ustawiany w panelu admina

- Możliwa korekta indywidualna

Priorytet: Must    Story points: 3    Faza: MVP    Ref.: FR-B6

US-B7  ·  Przełom okresu — rolowanie/wygaszanie urlopu

Jako administrator chcę zdefiniować zasadę rolowania urlopu na styku okresu, aby zapewnić poprawny balans nowego okresu.

Kryteria akceptacji:

- Reguła rolowania/wygaszania konfigurowalna

- Balans nowego okresu liczony poprawnie

- Zaległy urlop przenoszony lub wygaszany wg reguły

Priorytet: Must    Story points: 8    Faza: MVP    Ref.: FR-B7

US-B8  ·  Zmiana formy zatrudnienia w trakcie roku

Jako system chcę zastosować właściwe reguły po zmianie formy (np. B2B→UoP), aby zachować poprawność wyliczeń i historię.

Kryteria akceptacji:

- Po dacie zmiany obowiązuje właściwy okres

- Historia sprzed zmiany zachowana

Priorytet: Should    Story points: 5    Faza: Faza 2    Ref.: FR-B8

US-B9  ·  Proporcjonalne naliczanie puli (proration)

Jako system chcę naliczać pulę proporcjonalnie przy wejściu/odejściu w trakcie okresu, aby sprawiedliwie liczyć limit dla nowych i odchodzących.

Kryteria akceptacji:

- Pula proporcjonalna do okresu zatrudnienia

- Nieobecności po dacie odejścia sygnalizowane

Priorytet: Should    Story points: 5    Faza: Faza 2    Ref.: FR-B9

US-B10  ·  Konwersja zaplanowanej nieobecności na L4

Jako osoba z uprawnieniem rozszerzonym chcę zamienić zaplanowany urlop na L4 po fakcie, aby oddać dzień do puli, gdy pracownik zachorował.

Kryteria akceptacji:

- Dzień zamieniony na L4 wraca do puli UoP

- Zmiana odnotowana w historii

Priorytet: Should    Story points: 3    Faza: Faza 2    Ref.: FR-B10

# E3 — Kalendarz i widoki zespołu

Cel epiku: Wspólny, jednolity widok nieobecności w obrębie Tribe.

US-C1  ·  Kalendarz zespołu (tydzień/miesiąc)

Jako lider / pracownik chcę widzieć nieobecności zespołu w kalendarzu, aby planować pracę z wyprzedzeniem.

Kryteria akceptacji:

- Widok tygodniowy i miesięczny

- Prezentacja osób w obrębie Tribe

- Możliwość filtrowania

Priorytet: Must    Story points: 8    Faza: MVP    Ref.: FR-C1

US-C2  ·  Filtr „kto dziś / w tym tygodniu nieobecny”

Jako lider chcę szybko zawęzić widok do nieobecnych, aby ocenić bieżącą dostępność zespołu.

Kryteria akceptacji:

- Filtr zawęża do wybranego horyzontu

- Wynik aktualny na bieżący dzień/tydzień

Priorytet: Should    Story points: 2    Faza: Faza 2    Ref.: FR-C2

US-C3  ·  Jednolita prezentacja nieobecności

Jako pracownik chcę widzieć wszystkie nieobecności jednolicie (bez kolorów per typ), aby chronić prywatność i uprościć odbiór.

Kryteria akceptacji:

- Brak kolorów per typ

- L4 wyświetlane jak zwykła nieobecność (bez etykiety „chorobowe”)

Priorytet: Must    Story points: 3    Faza: MVP    Ref.: FR-C3

US-C4  ·  Heatmapa pokrycia zespołu

Jako lider chcę zobaczyć natężenie nieobecności w czasie, aby wykryć okresy ryzyka pokrycia.

Kryteria akceptacji:

- Okresy o wysokim odsetku nieobecności wyróżnione

Priorytet: Could    Story points: 5    Faza: Faza 3    Ref.: FR-C4

US-C5  ·  Pulpit startowy

Jako pracownik chcę mieć po zalogowaniu mój balans, kto nieobecny i przypomnienia, aby od razu widzieć najważniejsze informacje.

Kryteria akceptacji:

- Domyślny ekran prezentuje balans, listę nieobecnych i przypomnienia

- Brak dodatkowej nawigacji do kluczowych danych

Priorytet: Should    Story points: 5    Faza: Faza 2    Ref.: FR-C5

# E4 — Planowanie capacity i sprinty

Cel epiku: Wsparcie planowania sprintów i ostrzeganie o ryzyku pokrycia ról.

US-D1  ·  Widok sprintowy nieobecności

Jako Product Owner / Agile PM chcę widzieć nieobecności w podziale na sprinty, aby planować zakres sprintu realistycznie.

Kryteria akceptacji:

- Wybór sprintu

- Podgląd nieobecności i capacity squadu w sprincie

Priorytet: Should    Story points: 5    Faza: Faza 2    Ref.: FR-D1

US-D2  ·  Wyliczenie capacity squadu per sprint

Jako Product Owner / Agile PM chcę mieć policzone capacity squadu na sprint, aby oszacować realny potencjał wykonawczy.

Kryteria akceptacji:

- Capacity pomniejszone o nieobecności i niepełne dni

- Przeliczane automatycznie na bazie wpisów i kalendarza sprintów

Priorytet: Must    Story points: 5    Faza: MVP    Ref.: FR-D2

US-D3  ·  Alert kolizji kluczowych ról

Jako Product Owner / lider chcę otrzymać ostrzeżenie, gdy kluczowe role są nieobecne jednocześnie, aby ograniczyć ryzyko ciągłości.

Kryteria akceptacji:

- Role kluczowe oznacza administrator

- System sygnalizuje nakładające się nieobecności kluczowych ról

Priorytet: Must    Story points: 5    Faza: MVP    Ref.: FR-D3

US-D4  ·  Import harmonogramu sprintów

Jako administrator chcę zaimportować harmonogram sprintów z pliku .xlsx, aby zasilić widoki i wyliczenia sprintowe.

Kryteria akceptacji:

- Import .xlsx ram sprintów

- Ramy używane w widokach i capacity

Priorytet: Must    Story points: 3    Faza: MVP    Ref.: FR-D4

# E5 — Powiadomienia

Cel epiku: Informowanie liderów i pracowników o istotnych zdarzeniach.

US-E1  ·  Powiadomienie lidera o nieobecności B2B/OUT

Jako lider chcę dostać e-mail o planowanej nieobecności B2B/OUT, aby być informowanym bez formalnej akceptacji.

Kryteria akceptacji:

- E-mail do lidera < 5 min od zapisania wpisu B2B/OUT

- Charakter informacyjny (bez zatwierdzania)

Priorytet: Should    Story points: 3    Faza: Faza 2    Ref.: FR-E1

US-E2  ·  Wpis bez formalnej akceptacji

Jako pracownik chcę mieć wpis obowiązujący od zapisania, aby uniknąć zbędnego obiegu akceptacji.

Kryteria akceptacji:

- Wpis widoczny i uwzględniony w wyliczeniach bez zatwierdzania

Priorytet: Must    Story points: 1    Faza: MVP    Ref.: FR-E2

US-E3  ·  Przypomnienia o zaległym/niewybranym urlopie

Jako pracownik chcę otrzymywać przypomnienia o zaległym urlopie, aby wykorzystać dni zanim przepadną.

Kryteria akceptacji:

- Przypomnienie wg reguły administratora

- Opcjonalna kopia do lidera

Priorytet: Should    Story points: 5    Faza: Faza 2    Ref.: FR-E3

US-E4  ·  Kanał powiadomień e-mail

Jako system chcę wysyłać powiadomienia e-mailem, aby dostarczać informacje w MVP bez dodatkowych kanałów.

Kryteria akceptacji:

- Powiadomienia dostarczane e-mailem < 5 min od zdarzenia

Priorytet: Should    Story points: 3    Faza: Faza 2    Ref.: FR-E4

# E6 — Raporty i eksport

Cel epiku: Raportowanie z drążeniem hierarchii i eksportem do Excela.

US-F1  ·  Eksport danych i raportów do Excela

Jako lider / PMO chcę wyeksportować dane do .xlsx, aby pracować dalej w arkuszu i archiwizować.

Kryteria akceptacji:

- Eksport zawiera wymagane pola

- Plik otwiera się poprawnie w Excelu

Priorytet: Must    Story points: 5    Faza: MVP    Ref.: FR-F1

US-F2  ·  Raporty predefiniowane per rola

Jako lider / dyrektor chcę generować gotowe raporty w swoim zakresie, aby szybko ocenić wykorzystanie i nieobecności.

Kryteria akceptacji:

- Raport per pracownik, squad/sprint, Tribe, departament

- Ujęcie roczne, miesięczne i sprintowe

- Informacja o formie współpracy

Priorytet: Must    Story points: 8    Faza: MVP    Ref.: FR-F2

US-F3  ·  Agregacja i drążenie hierarchii

Jako dyrektor / lider chcę drążyć dane pion › departament › Tribe › squad › osoba, aby analizować na dowolnym poziomie.

Kryteria akceptacji:

- Przechodzenie między poziomami

- Dane sumują się automatycznie w górę

Priorytet: Must    Story points: 5    Faza: MVP    Ref.: FR-F3

US-F4  ·  Eksport do kalendarza Outlook/iCal

Jako pracownik chcę wyeksportować nieobecności do kalendarza, aby widzieć je w Outlooku.

Kryteria akceptacji:

- Nieobecności jako wydarzenia kalendarzowe

- Funkcja po MVP

Priorytet: Could    Story points: 5    Faza: Faza 3    Ref.: FR-F4

US-F5  ·  Raport „kto zalega”

Jako lider / dyrektor chcę zobaczyć osoby zalegające z wybraniem urlopu, aby reagować na ryzyko kumulacji.

Kryteria akceptacji:

- Raport wskazuje osoby z zaległym/niewybranym urlopem

Priorytet: Should    Story points: 3    Faza: Faza 2    Ref.: FR-F5

US-F6  ·  Stabilny schemat eksportu dla PMO/płac

Jako PMO chcę mieć udokumentowany, stabilny format eksportu, aby umożliwić późniejszą integrację bez przebudowy.

Kryteria akceptacji:

- Udokumentowany schemat pól

- Zmiany wersjonowane

Priorytet: Should    Story points: 5    Faza: Faza 2    Ref.: FR-F6

# E7 — Administracja

Cel epiku: Konfiguracja typów, puli, świąt, struktury i sprintów.

US-G1  ·  Zarządzanie typami nieobecności

Jako administrator chcę dodawać/edytować typy i ich reguły w trybie live, aby dostosować słownik typów bez zmian w kodzie.

Kryteria akceptacji:

- Edycja typów i reguł (limity, wpływ na algorytm, kategoria szczególna)

- Zmiany widoczne natychmiast

Priorytet: Must    Story points: 5    Faza: MVP    Ref.: FR-G1

US-G2  ·  Zarządzanie pulą urlopu

Jako administrator chcę ustawiać pulę globalną i korekty, aby utrzymywać limity urlopowe.

Kryteria akceptacji:

- Wartość globalna i korekta indywidualna

- Zmiany odzwierciedlone w licznikach

Priorytet: Must    Story points: 3    Faza: MVP    Ref.: FR-G2

US-G3  ·  Tabela świąt i dni wolnych

Jako administrator chcę zarządzać świętami i dniami wolnymi (w tym odbiorami), aby poprawnie pomijać dni przy liczeniu.

Kryteria akceptacji:

- Dodawanie/edycja dni

- Dni pomijane przy liczeniu nieobecności i capacity

Priorytet: Must    Story points: 5    Faza: MVP    Ref.: FR-G3

US-G4  ·  Zarządzanie strukturą organizacyjną

Jako administrator chcę budować hierarchię jednostek i przypisywać osoby do wielu jednostek, aby odwzorować strukturę Tribe/squad.

Kryteria akceptacji:

- Hierarchia pion›departament›Tribe›chapter/squad

- Jedna osoba może należeć do wielu jednostek

- Dane osoby agregują się we wszystkich jednostkach

Priorytet: Must    Story points: 8    Faza: MVP    Ref.: FR-G4

US-G5  ·  Zarządzanie pracownikami i import .xlsx

Jako administrator chcę zaimportować pracowników z .xlsx i ręcznie budować drzewo, aby zasilić aplikację bez integracji z AD.

Kryteria akceptacji:

- Import .xlsx listy pracowników

- Ręczne budowanie/edycja drzewa

- Utrzymanie formy zatrudnienia każdej osoby

Priorytet: Must    Story points: 8    Faza: MVP    Ref.: FR-G5

US-G6  ·  Zarządzanie definicjami sprintów

Jako administrator chcę definiować i aktualizować ramy sprintów, aby utrzymywać aktualny harmonogram.

Kryteria akceptacji:

- Tworzenie/aktualizacja ram sprintów

- Ramy używane w widokach sprintowych

Priorytet: Should    Story points: 3    Faza: MVP    Ref.: FR-G6

US-G7  ·  Wiele kalendarzy świąt

Jako administrator chcę przypisywać kalendarz świąt do osoby/lokalizacji, aby obsłużyć B2B/OUT z innych lokalizacji.

Kryteria akceptacji:

- Wpisy uwzględniają kalendarz właściwy dla osoby

- Domyślnie jeden kalendarz organizacji

Priorytet: Should    Story points: 5    Faza: Faza 2    Ref.: FR-G7

# E8 — Uprawnienia, role i logowanie

Cel epiku: Kontrola dostępu, delegacja uprawnień i uwierzytelnianie.

US-H1  ·  Widoczność w obrębie Tribe + filtry squad

Jako pracownik chcę widzieć nieobecności osób w swoim Tribe z filtrem squadu, aby mieć wspólny obraz zespołu.

Kryteria akceptacji:

- Widoczność w obrębie Tribe

- Filtry zawężają do squadu

Priorytet: Must    Story points: 5    Faza: MVP    Ref.: FR-H1

US-H2  ·  Widoki wg roli (podstawowy RBAC)

Jako administrator chcę ograniczyć zakres danych i funkcji do roli, aby chronić dane i uprościć interfejs.

Kryteria akceptacji:

- Każda rola ma adekwatny zakres

- Model ogranicza edycję cudzych danych

- Pełny RBAC etapowo

Priorytet: Should    Story points: 8    Faza: MVP    Ref.: FR-H2

US-H3  ·  Brak wyróżnienia chorobowego

Jako pracownik chcę nie widzieć etykiety „chorobowe” w żadnym widoku, aby chronić dane wrażliwe współpracowników.

Kryteria akceptacji:

- Etykieta „chorobowe” nie pojawia się w UI ani w eksportach widocznych dla zespołu

Priorytet: Must    Story points: 2    Faza: MVP    Ref.: FR-H3

US-H4  ·  Zarządzanie rolami i delegacja uprawnień

Jako administrator / menedżer chcę nadawać uprawnienia rozszerzone wskazanym osobom, aby umożliwić np. dodawanie L4 w imieniu innych.

Kryteria akceptacji:

- Nadawanie/odbieranie uprawnień

- Zakres uprawnień widoczny i audytowalny

Priorytet: Must    Story points: 5    Faza: MVP    Ref.: FR-H4

US-H5  ·  Logowanie w aplikacji (docelowo SSO)

Jako użytkownik chcę logować się kontem w aplikacji, aby bezpiecznie korzystać z systemu w MVP.

Kryteria akceptacji:

- Logowanie kontem w aplikacji

- Architektura przygotowana na późniejsze SSO przez AD

Priorytet: Must    Story points: 5    Faza: MVP    Ref.: FR-H5

# E9 — Audyt i historia

Cel epiku: Śledzenie zmian i wgląd we własną historię wpisów.

US-I1  ·  Historia zmian wpisu

Jako administrator / lider chcę mieć dziennik zmian (kto, kiedy, co), aby zapewnić rozliczalność i audyt.

Kryteria akceptacji:

- Każda operacja zapisana z użytkownikiem i znacznikiem czasu

- Dziennik niemodyfikowalny

Priorytet: Should    Story points: 5    Faza: Faza 2    Ref.: FR-I1

US-I2  ·  Podgląd własnej historii i wycofanie wpisu

Jako pracownik chcę widzieć swoją historię i wycofać własny wpis, aby kontrolować własne dane.

Kryteria akceptacji:

- Lista z sortowaniem i filtrowaniem

- Wycofanie aktualizuje balans

Priorytet: Should    Story points: 3    Faza: Faza 2    Ref.: FR-I2

# E10 — Bezpieczeństwo i zgodność (RODO)

Cel epiku: Ochrona danych o zdrowiu (L4) i zgodność z RODO.

US-J1  ·  Ochrona znacznika L4 (dane o zdrowiu)

Jako administrator chcę ograniczyć dostęp do informacji „to jest L4” do ról uprawnionych, aby spełnić wymóg art. 9 RODO.

Kryteria akceptacji:

- Tylko uprawnione role widzą znacznik L4

- Próba odczytu przez nieuprawnioną rolę blokowana i logowana

Priorytet: Must    Story points: 5    Faza: MVP    Ref.: FR-J1

US-J2  ·  Retencja i usuwanie danych

Jako administrator chcę zdefiniować okres przechowywania i usuwać dane byłych pracowników, aby realizować prawo do bycia zapomnianym.

Kryteria akceptacji:

- Zdefiniowany okres retencji

- Po jego upływie dane anonimizowane lub usuwane

Priorytet: Must    Story points: 5    Faza: MVP    Ref.: FR-J2

US-J3  ·  Minimalizacja, podstawa prawna, rejestr czynności

Jako administrator / IOD chcę przetwarzać tylko niezbędne dane i prowadzić rejestr, aby zachować zgodność z RODO.

Kryteria akceptacji:

- Zakres pól ograniczony do niezbędnych

- Dostępny rejestr czynności przetwarzania i podstawa prawna

Priorytet: Should    Story points: 3    Faza: Faza 2    Ref.: FR-J3

US-J4  ·  Bezpieczne eksporty (bez znacznika L4)

Jako administrator chcę zapewnić, że eksporty nie ujawniają L4 nieuprawnionym, aby nie wynosić danych szczególnych.

Kryteria akceptacji:

- Eksport dla ról nieuprawnionych nie zawiera kategorii szczególnej

Priorytet: Must    Story points: 3    Faza: MVP    Ref.: FR-J4

# E11 — Platforma i wymagania niefunkcjonalne

Cel epiku: Wydajność, bezpieczeństwo, backup, dostępność i analityka.

US-N1  ·  Wydajność pulpitu i licznika

Jako użytkownik chcę mieć szybki pulpit i licznik, aby komfortowo korzystać przy 300 użytkownikach.

Kryteria akceptacji:

- Pulpit/kalendarz ładują się < 2 s przy 300 użytkownikach

- Licznik balansu odświeża się < 1 s

Priorytet: Must    Story points: 5    Faza: MVP    Ref.: NFR-1

US-N2  ·  Monitoring dostępności (SLA)

Jako zespół utrzymania chcę monitorować dostępność i otrzymywać alerty, aby reagować na incydenty.

Kryteria akceptacji:

- Monitoring dostępności w godzinach pracy

- Alerty przy przekroczeniu progów

Priorytet: Should    Story points: 3    Faza: Faza 2    Ref.: NFR-2

US-N3  ·  Skalowalność architektury

Jako architekt chcę zapewnić zapas na wzrost organizacji, aby uniknąć przebudowy w przyszłości.

Kryteria akceptacji:

- Obsługa min. 300 użytkowników z zapasem

- Brak twardych limitów blokujących wzrost

Priorytet: Should    Story points: 3    Faza: MVP    Ref.: NFR-3

US-N4  ·  Backup i odtwarzanie

Jako zespół utrzymania chcę mieć codzienny backup i zdefiniowane RPO/RTO, aby zabezpieczyć dane przed utratą.

Kryteria akceptacji:

- Codzienny backup bazy

- Zdefiniowane RPO/RTO

- Okresowy test odtwarzania

Priorytet: Must    Story points: 5    Faza: MVP    Ref.: NFR-4

US-N5  ·  Bezpieczeństwo danych

Jako zespół bezpieczeństwa chcę szyfrować dane i kontrolować dostęp, aby chronić dane osobowe i wrażliwe.

Kryteria akceptacji:

- Szyfrowanie w transmisji i w spoczynku

- Kontrola dostępu oparta na rolach

- Rejestrowanie zdarzeń bezpieczeństwa

Priorytet: Must    Story points: 8    Faza: MVP    Ref.: NFR-5

US-N6  ·  Responsywny interfejs (desktop + mobile)

Jako pracownik chcę korzystać z aplikacji na komputerze i telefonie, aby wpisywać nieobecności z dowolnego urządzenia.

Kryteria akceptacji:

- Interfejs responsywny dla desktopu i urządzeń mobilnych

- Kluczowe akcje dostępne na małym ekranie

Priorytet: Should    Story points: 5    Faza: MVP    Ref.: NFR-6

US-N7  ·  Dostępność cyfrowa (WCAG 2.1 AA)

Jako pracownik z niepełnosprawnością chcę korzystać z aplikacji zgodnie z WCAG, aby mieć równy dostęp.

Kryteria akceptacji:

- Zgodność z WCAG 2.1 AA (kontrast, klawiatura, czytniki ekranu)

Priorytet: Should    Story points: 5    Faza: Faza 2    Ref.: NFR-7

US-N8  ·  Analityka adopcji

Jako właściciel produktu chcę mierzyć użycie i satysfakcję, aby weryfikować KPI > 80% i wykrywać tarcia.

Kryteria akceptacji:

- Pomiar użycia (kto wpisuje, gdzie tarcia)

- Wskaźnik satysfakcji raportowany

Priorytet: Should    Story points: 3    Faza: Faza 2    Ref.: NFR-8

US-N9  ·  Lokalizacja PL/EN

Jako współpracownik OUT chcę korzystać z interfejsu w EN, aby zrozumieć aplikację bez znajomości PL.

Kryteria akceptacji:

- Interfejs PL domyślnie

- Opcjonalny EN (do potwierdzenia)

Priorytet: Could    Story points: 3    Faza: Faza 3    Ref.: NFR-9